## 产品研发需求书（PRD）

### 一、项目概述

项目名称： 基于DPDK的高性能专用API网关设备
目标性能： 每秒1000万API请求（10M RPS）
适用场景： 金融、运营商、大型互联网企业对API吞吐、低延迟、安全隔离的极致需求
产品形态： 硬件加速设备（可部署为白盒服务器）或软件镜像（运行于指定服务器）

### 二、背景与需求动因

当前主流API网关产品（如Kong、Envoy、NGINX）在极限并发下受限于Linux内核协议栈、系统调用性能瓶颈，难以满足对超低延迟和超高并发的定制场景需求。

DPDK（Data Plane Development Kit）通过绕过内核、直接操作NIC，提供了构建极致性能用户态网络协议栈的可能性。本项目旨在打造一个DPDK驱动的专用API网关，满足对百万级RPS处理能力和微秒级延迟的挑战。

### 三、核心目标

| 模块 | 性能指标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 吞吐能力 | ≥ 10M RPS | 基于典型RESTful接口、128B以内报文大小 |
| 响应延迟 | P99 ≤ 100μs | 用户态0拷贝、零中断路径，目标网卡负载均衡能力强 |
| 并发连接 | ≥ 1M | 使用连接池/无状态请求，避免系统调用和锁争用 |
| CPU效率 | 单Socket ≤ 70% | 使用 NUMA + RSS + Core Pinning 最大化资源利用率 |
| 网络吞吐 | ≥ 100Gbps | 基于双口100G以太网卡，结合DPDK zero-copy |
| 高可用性 | 支持热更新和HA集群 | 提供配置热更新、Session共享机制 |

### 四、功能需求

#### 4.1 数据面功能

- HTTP/1.1 和 HTTP/2 支持（后续可扩展QUIC）

- 支持 REST 和 JSON-RPC 协议（Layer 7）

- 基于 Host / Path / Header 的路由能力

- 支持 Fast Path 缓存（route + auth）

- 动态配置与热加载（无中断）

#### 4.2 控制面集成

- 支持 gRPC 或 REST 接口用于配置控制

- 与外部服务中心（如Consul、etcd）集成

- 支持动态添加/移除后端服务实例（Service Discovery）

#### 4.3 安全控制

- 支持 API 级访问控制（JWT、OAuth、API Key）

- IP 黑白名单、限速、频控、流量异常检测

- TLS 加解密（集成QAT加速或OpenSSL with DPDK）

#### 4.4 观察性与遥测

- 请求链路追踪支持（Zipkin/OpenTelemetry）

- 实时指标（RPS、延迟、错误率、连接数等）

- Prometheus / StatsD 输出接口

### 五、技术架构

#### 5.1 软件架构图（略，可提供绘图）

- 核心模块：Packet RX/TX → Parser → Router → Auth → Dispatcher

- 核心路径全程 zero-copy + polling

- 模块内任务按核绑定，使用ring buffer或lock-free queue通信

#### 5.2 硬件配置建议

- Intel Xeon 或 AMD EPYC 单路48核以上 CPU

- 至少128G内存，NUMA优化

- Intel X710/XL710/XXV710 系列双口100G网卡

- 可选Intel QAT硬件加密卡（用于TLS offload）

### 六、开发计划

| 阶段 | 时间 | 里程碑 |
| --- | --- | --- |
| 可研与选型 | 第1月 | 硬件选型、技术评估、P4原型搭建 |
| 内核开发 | 第2-4月 | 构建基础DPDK数据面框架、支持HTTP解析 |
| 核心功能开发 | 第5-7月 | 路由、限速、安全策略模块集成 |
| 压测与优化 | 第8月 | 完成10M RPS压测、性能优化 |
| 控制面与发布 | 第9月 | 完成控制平面API、上线MVP版本 |

### 七、风险与对策

| 风险点 | 对策 |
| --- | --- |
| 单核性能瓶颈 | 合理划分Core角色、使用NUMA隔离、Cache优化 |
| 缺少成熟HTTP解析库 | 使用HTTPParser或自行实现高性能解析器 |
| TLS性能不足 | 集成QAT加速或线程内缓存Session |
| 高性能测试工具缺失 | 基于Pktgen / wrk / tcpreplay 自研压测工具链 |

### 八、附录

#### 8.1 参考项目

- [NGINX + IO_uring性能对比]

- [Snapdragon DPDK L7 Router（开源）]

- [Meta（Facebook）Proxygen/MCROUTE架构文档]

#### 8.2 推荐依赖

- DPDK 23.11 LTS

- http-parser / nghttp2

- libjwt / libsodium（安全）

- Prometheus C SDK